Concentrateur Solaire à lame de Fresnel
Projet ose.fr
Equipe Orientation des miroirs
Traqueur astronomique et Optique
Réunion du 13/06/15 – La Paillasse, Paris
Participants :
Andrea, Chérif, Fabien, Jean, Oriane, Philippe, Rémi

---
Avancement
Principe :
L'arduino sait ou il doit aller grâce à son horloge, mais peut détecter un dérive grâce à ses capteurs optiques et corriger sa trajectoire
En cours:
Horloge et calcul azimut solaire versus temps
Alternative aux calculs lourds ; base de données 54 points/jours (15 min) x 24 (deux jours par mois) sur carte SD = une option réalisable ?
Horloge en cours d’installation sur une Uno
Correspondance position miroirs versus azimut solaire
Calculs donnés par Oriane
Pilotage des moteurs
« boite 2 vitesses » déplacement ou scanner pour centrage
Bien avancé :
Système optiques de centrage
Thermistances + photorésistances et prgm OK
Calcul de puissance solaire par cellule photovoltaïque : disponible sur bati d'essai

---
Azimut vs temps

---
Vitesse angulaire azimut solaire

---
Références et sites projet
- Calculs et programmes Arduino
  - Logiciel traqueur horloge
    - http://www.cerebralmeltdown.com/arduino-sun-tracking-heliostat-program-download-page/
  - Calculs position soleil
    - http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire
  - Github : dossiers position soleil matlab Oriane
    - https://github.com/osefrance/SolarConcentrator
    - (+ http://forum.osefrance.org/index.php)
- Référence position soleil en ligne
  - Pour calcul de précision en comparaison avec des sites spécialisés
    - http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr
    - http://zebulon1er.free.fr/Rayonnement%20solaire%20calculs.htm